TÀI LIỆU TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU

Hệ thống hỗ trợ giao thông đô thị thông minh:

Gợi ý tuyến đường giảm phơi nhiễm không khí trong giới hạn thời gian cho phép

và hỗ trợ tự động xi nhan trên xe máy dựa trên dữ liệu dẫn đường

(AIRPATH-AI + Auto Turn-Signal Assistant)

Dành cho Giáo viên / Thạc sĩ hướng dẫn nghiên cứu khoa học kỹ thuật

Nhóm nghiên cứu

Đ — Học sinh chuyên Lý

T — Học sinh chuyên Toán

Trường Trung học phổ thông chuyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

(High School for the Gifted, VNU-HCM)

Tháng 8/2025 — Phiên bản gửi xin hỗ trợ hướng dẫn

1. Mục đích tài liệu này

Tài liệu nhằm trình bày ngắn gọn, đầy đủ bối cảnh, ý tưởng, tiến độ hiện tại và lộ trình triển khai của đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật do hai học sinh thực hiện. Mục tiêu là giúp Giáo viên / Thạc sĩ hướng dẫn nắm được tổng thể dự án, đánh giá tính khả thi và quyết định đồng hành hỗ trợ chuyên môn trong suốt quá trình nghiên cứu, chế tạo prototype và tham dự các cuộc thi.

2. Bối cảnh nhóm và định hướng

2.1. Thành viên

Đ: chuyên Lý — phụ trách phần cứng, mạch điện tử, prototype cơ điện, demo vật lý.

T: chuyên Toán — phụ trách số liệu, metric, logic thuật toán, báo cáo khoa học, trình bày.

Nền tảng kỹ thuật sẵn có: ESP32 cơ bản, Arduino cơ bản, Python cơ bản; đã có kinh nghiệm chế tạo máy phát điện xoay tay mini.

Định hướng nghề nghiệp dài hạn: cơ điện tử / kỹ thuật ô tô — đề tài gắn trực tiếp với hồ sơ học tập và nghiên cứu sau này.

2.2. Quan điểm tiếp cận

Nhóm không hướng tới một “cỗ máy đồ sộ” hay thuật toán quá phức tạp so với điều kiện học sinh. Thay vào đó, đề tài xuất phát từ vấn đề đời sống đô thị Việt Nam, có metric đo được, có prototype chạy được, và thể hiện tư duy khoa học: đặt giả thuyết — thiết kế phương pháp — thử nghiệm — thừa nhận hạn chế — đề xuất hướng mở rộng.

3. Vấn đề nghiên cứu

3.1. Phơi nhiễm không khí khi di chuyển

Người đi bộ và đi xe máy tại TP. Hồ Chí Minh thường xuyên tiếp xúc với bụi mịn (PM2.5) và các chất ô nhiễm giao thông. Hầu hết ứng dụng dẫn đường phổ biến tối ưu thời gian hoặc khoảng cách, ít khi cho phép người dùng chủ động chấp nhận “chậm thêm X phút” để giảm phơi nhiễm. Đây là khoảng trống thực tế giữa nhu cầu sức khỏe và công cụ điều hướng hiện có.

3.2. Quên bật / tắt xi nhan trên xe máy

Xe máy là phương tiện chủ đạo tại Việt Nam. Nhiều người lái quên bật xi nhan trước khi rẽ, hoặc quên tắt sau khi rẽ, làm tăng nguy cơ va chạm. Việc vừa nhìn Google Maps trên điện thoại vừa gạt xi nhan thủ công cũng gây phân tâm. Nhóm nhận thấy nhu cầu một trợ lý nhỏ gọn: tận dụng chỉ dẫn đã có từ ứng dụng bản đồ để tự gạt xi nhan trước điểm rẽ một khoảng an toàn.

3.3. Vì sao gộp hai vấn đề thành một hệ thống?

Hai vấn đề cùng xảy ra trong một hành trình xe máy đô thị: chọn tuyến tốt hơn trước khi đi, và an toàn hơn khi đang đi. Gộp lại tạo thành một sản phẩm có chiều sâu, tránh bị đánh giá là hai ý tưởng rời rạc, đồng thời tận dụng chung dữ liệu hình học tuyến đường.

4. Đề xuất giải pháp — Tổng quan hệ thống

Tên đề xuất làm việc: Hệ thống hỗ trợ giao thông đô thị thông minh — gợi ý tuyến giảm phơi nhiễm không khí trong giới hạn thời gian cho phép và hỗ trợ tự động xi nhan trên xe máy dựa trên dữ liệu dẫn đường (AIRPATH-AI + Auto Turn-Signal Assistant).

4.1. Trụ 1 — AIRPATH-AI (đã có web demo)

So sánh tuyến nhanh nhất với các tuyến chậm hơn trong ngưỡng “thời gian bổ sung tối đa” do người dùng chọn (0–10 phút).

Tối ưu proxy phơi nhiễm PM2.5 theo thời gian: chỉ số dạng (µg/m³)·phút.

Hỗ trợ chế độ đi bộ và xe máy; khu vực thí điểm TP.HCM.

Web prototype đã hoàn thành và đang dùng cho các vòng nộp bài gần nhất.

4.2. Trụ 2 — Auto Turn-Signal Assistant (ưu tiên chế tạo tiếp theo)

Đối tượng chính: xe máy Việt Nam.

Nguyên lý: đọc chỉ dẫn rẽ từ Google Maps (qua lớp trung gian trên điện thoại) → gửi lệnh không dây tới mạch ESP32 → servo gạt cần xi nhan trái/phải trước điểm rẽ khoảng X mét có cấu hình.

Bổ sung: đèn báo, còi nhỏ (có thể tắt), nút hủy tay luôn ưu tiên người dùng, tự về vị trí giữa sau khi hoàn thành rẽ hoặc hết thời gian chờ.

Vai trò: thay Maps ở lộ trình đơn giản; bổ trợ Maps ở lộ trình phức tạp — giảm thao tác thủ công, tăng ý thức báo hiệu.

Thiết kế hướng tới: gọn, nhẹ, dễ dùng; kết nối ưu tiên Bluetooth với Android; mở rộng iOS/Type-C là hướng phát triển.

4.3. Trụ 3 — Hộp cảm biến di động (hướng mở rộng, không ưu tiên giai đoạn này)

Ý tưởng dài hạn: hộp cảm biến PM2.5, CO, NOx… gắn trên phương tiện (xe buýt, ô tô…) để thu thập dữ liệu on-road, cải thiện đầu vào cho AIRPATH-AI — theo hướng mobile monitoring đã được nghiên cứu khả thi tại Trung Quốc. Trong giai đoạn thi sắp tới, trụ này chỉ trình bày như hướng phát triển nếu còn thời gian làm phiên bản pilot đơn giản.

5. Cơ sở khoa học và độ tin cậy dữ liệu

Web demo hiện dùng lớp dữ liệu phơi nhiễm được xây từ mô hình không gian–thời gian trên nền quan trắc cố định, kết hợp giả lập thành phần giao thông đường phố cho mục đích prototype. Điểm quan trọng cần nhấn mạnh với hội đồng: nền tảng dữ liệu gắn với nghiên cứu HealthyAir HCMC đã công bố trên tạp chí Environment International (nhóm tạp chí hàng đầu lĩnh vực môi trường) — sử dụng dữ liệu từ các trạm quan trắc cố định tại TP.HCM.

Trong bối cảnh chưa thể đo trực tiếp đầy đủ PM2.5 / CO / NOx trên từng đoạn đường, việc dựa trên nghiên cứu đã bình duyệt và công bố quốc tế là cách tiếp cận thuyết phục, trung thực về hạn chế, và mở đường cho giai đoạn cảm biến di động sau này.

Chỉ số phơi nhiễm dùng trong demo: tổng PM2.5 × thời gian đoạn đường.

Bộ chọn tuyến: trong tập tuyến khả thi theo ngân sách thời gian Δt, ưu tiên phơi nhiễm dự đoán thấp hơn.

Nhóm luôn ghi rõ hạn chế: chưa phải liều hít vào lâm sàng; chưa phải quan trắc on-road thời gian thực.

6. So sánh nhanh với giải pháp hiện có

| Giải pháp | Tuyến sạch + giới hạn trễ do user đặt | Xi nhan theo chỉ dẫn bản đồ | Phù hợp xe máy VN |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Maps (eco) | Một phần (tiết kiệm nhiên liệu, không AQI/PM; không cho đặt +X phút) | Không | Có dẫn đường |
| Green Paths / Clean Air Routes (EU) | Gần (nhiều tuyến để chọn) | Không | Chủ yếu đi bộ/xe đạp |
| Xi nhan cảm biến chuyển động (các đề tài HS/SV) | Không | Một phần (thường khi đã rẽ) | Có |
| Đề xuất của nhóm | Có (AIRPATH-AI) | Có (Auto Turn-Signal) | Trọng tâm |

7. Tiến độ hiện tại (tính đến cuối tháng 8/2025)

Đã hoàn thành web prototype AIRPATH-AI (giao diện tiếng Việt, bản đồ, so sánh tuyến, slider thời gian bổ sung tối đa).

Đã nộp Intel AI Impact Festival (vòng sơ loại quốc gia, 25/8) — đang chờ kết quả.

Đang hoàn thiện bài cho JIGS (tạp chí Hàn Quốc, hạn ~30/8): bài báo + web; nhóm tự chủ phần này với phản biện từ tiến sĩ quen biết trước khi nộp chính thức.

Chưa bắt đầu prototype vật lý auto-turn-signal — đây là ưu tiên kỹ thuật tiếp theo.

Hộp cảm biến: chưa làm; xếp sau auto-turn-signal.

8. Các cuộc thi và yêu cầu sản phẩm

| Thời điểm | Cuộc thi | Sản phẩm cần có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/8/2025 | Intel AI Impact Festival (sơ loại QG) | Web AIRPATH-AI | Đã nộp; chờ kết quả |
| ~30/8/2025 | JIGS (Hàn Quốc) | Bài báo + web | Nhóm tự lo; xin phản biện TS trước khi nộp |
| ~20/9/2025 | Sáng tạo trẻ quốc gia — lĩnh vực AI | Chủ yếu AIRPATH-AI (+ hướng mở rộng an toàn) | Không phụ thuộc hardware hoàn chỉnh |
| Đầu tháng 10/2025 | PIISE (KHKT Trường Chuyên VNU-HCM) | Báo cáo + web + prototype vật lý auto-xi-nhan | Giải nhất → hướng KHKT TP / quốc gia |

PIISE được nhóm xác định là cột mốc then chốt: cần đủ điều kiện bảng có sản phẩm kỹ thuật (web + báo cáo khoa học + prototype vật lý). Thành công tại PIISE mở đường tham dự cấp thành phố / quốc gia.

9. Đánh giá tầm mức và tính khả thi

9.1. Có đủ tầm quốc gia không?

Có — nếu đóng gói thành một hệ thống thống nhất, có metric, có prototype chạy demo, và trình bày trung thực hạn chế dữ liệu. Đề tài không “mới tuyệt đối” trên thế giới, nhưng khoảng trống tại Việt Nam (xe máy + ràng buộc thời gian trễ + hỗ trợ xi nhan theo Maps) vẫn rõ và có ý nghĩa xã hội.

Vấn đề xã hội: ô nhiễm đô thị + an toàn giao thông xe máy.

Khoa học đo được: % giảm phơi nhiễm dự đoán, Δt, độ trễ lệnh, tỷ lệ gạt đúng hướng.

Công nghệ phù hợp học sinh giỏi: ESP32/Arduino + web + Bluetooth — đúng năng lực nhóm.

Định hướng ngành: cơ điện tử / ô tô — phù hợp hồ sơ du học và nghiên cứu tiếp.

9.2. Rủi ro chính và cách kiểm soát

Thời gian hẹp + tháng 9 đi học (khoảng 1–2 giờ/ngày) → cắt phạm vi quyết liệt; không làm song song hộp cảm biến.

iPhone / Type-C plug-and-play khó trong 1 tháng → demo ưu tiên Android + Bluetooth; iOS/Type-C ghi là hướng mở rộng.

Gắn xe thật sớm → rủi ro an toàn; giai đoạn PIISE demo trên bàn / mô hình cần gạt.

Dữ liệu chưa on-road → dựa HealthyAir HCMC + nêu rõ hạn chế + lộ trình sensor sau.

10. Lộ trình triển khai đề xuất

Nguyên tắc: AIRPATH-AI giữ làm trụ AI / số liệu; auto-turn-signal là ưu tiên chế tạo; hộp cảm biến chỉ làm nếu còn dư lực sau khi prototype xi nhan ổn định.

10.1. Tuần 0 (đến 30/8) — JIGS

Nhóm tự hoàn thiện bài báo + web theo góp ý tiến sĩ phản biện.

Không mở rộng hardware trong tuần này.

10.2. Tuần 1 (31/8 – 6/9) — Khóa đề tài & chuẩn bị vật tư

Chốt tên đề tài và sơ đồ khối một trang gửi GVHD.

Chốt danh mục linh kiện tối thiểu (ESP32, servo, LED, còi, relay/driver, nguồn, hộp) và đặt mua.

T lập dàn ý báo cáo PIISE (mục tiêu — phương pháp — metric — kết quả kỳ vọng — hạn chế).

10.3. Tuần 2 (7/9 – 13/9) — Firmware cơ sở

ESP32 điều khiển servo 3 vị trí (trái — giữa — phải) + LED + còi.

Nhận lệnh thủ công qua Serial/Bluetooth từ điện thoại (L / R / OFF).

Ghi video ngắn chứng minh mạch hoạt động.

10.4. Tuần 3 (14/9 – 20/9) — Nối Google Maps & Sáng tạo trẻ AI

Thiết lập lớp trung gian trên Android đọc thông báo dẫn đường Google Maps và gửi lệnh rẽ tới ESP32.

Cấu hình ngưỡng khoảng cách trước điểm rẽ (X mét) ở mức logic demo.

Chuẩn bị hồ sơ/demo Sáng tạo trẻ AI với trọng tâm AIRPATH-AI; phần cứng chỉ là hướng mở rộng nếu chưa hoàn thiện 100%.

10.5. Tuần 4 (21/9 – 27/9) — Hoàn thiện prototype vật lý

Đóng hộp gọn nhẹ; ổn định nguồn; nút tắt còi; nút hủy tay.

Thử lặp lại nhiều lần; ghi nhận tỷ lệ đúng hướng và thời gian phản hồi.

Quay video demo end-to-end 2–3 phút.

10.6. Tuần 5 (28/9 – đầu tháng 10) — Hồ sơ PIISE

Hoàn thiện báo cáo, phụ lục BOM, sơ đồ khối, link web, ảnh/video prototype.

Không thêm tính năng mới; chỉ sửa lỗi và hoàn thiện trình bày.

Nếu còn thời gian: pilot cảm biến đơn giản hoặc chỉ viết hướng mở rộng có trích dẫn.

10.7. Phân công sơ bộ Đ / T

| Đ (chuyên Lý) | T (chuyên Toán) |
| --- | --- |
| Mạch ESP32, servo, hộp, demo vật lý | Metric, bảng số, báo cáo, slide |
| BOM, lắp ráp, test phần cứng | AIRPATH số liệu, biểu đồ, logic chọn tuyến |
| Video prototype | Khảo sát nhỏ / phân tích kết quả thử nghiệm |
| Cùng: câu chuyện đề tài, poster, buổi bảo vệ thử | Cùng: câu chuyện đề tài, poster, buổi bảo vệ thử |

11. Process tổng thể (nhìn từ góc độ hướng dẫn)

Quy trình nghiên cứu nhóm đề xuất tuân thủ, để GVHD dễ theo dõi và can thiệp đúng lúc:

Bước 1 — Xác định vấn đề & giả thuyết: tuyến có ràng buộc thời gian giảm được phơi nhiễm dự đoán; hỗ trợ xi nhan theo Maps giảm thao tác quên báo hiệu.

Bước 2 — Thiết kế hệ thống: hai module (phần mềm gợi ý tuyến + phần cứng trợ tín hiệu), có sơ đồ khối và phân ranh giới.

Bước 3 — Prototype phần mềm: web AIRPATH-AI (đã xong) — giữ ổn định, không viết lại lõi.

Bước 4 — Prototype phần cứng: auto-turn-signal mức demo bàn trước; tiêu chí “chạy được, đo được, an toàn”.

Bước 5 — Thử nghiệm & số liệu: bảng kết quả lặp lại; so sánh có/không hệ thống ở mức phù hợp điều kiện trường.

Bước 6 — Báo cáo & bảo vệ: nhấn mạnh đóng góp, hạn chế, hướng cảm biến on-road.

Bước 7 — Mở rộng sau PIISE (nếu đi tiếp cấp cao hơn): cảm biến di động, thử trên xe có giám sát, chuẩn hóa kết nối.

12. Những gì nhóm kính mong từ Giáo viên / Thạc sĩ hướng dẫn

Nhận xét sớm về phạm vi đề tài (đặc biệt việc gộp AIRPATH + auto-xi-nhan) để tránh lệch hướng khi viết hồ sơ PIISE.

Hỗ trợ định hướng phương pháp và cách trình bày hạn chế dữ liệu (HealthyAir HCMC / Environment International) một cách khoa học, không overclaim.

Góp ý an toàn khi thiết kế cơ cấu gạt xi nhan (override tay, timeout, phạm vi demo).

Tạo điều kiện sử dụng không gian / thiết bị nhà trường nếu cần (lab điện tử, in 3D, đo đạc đơn giản).

Đồng hành các mốc: ~20/9 (Sáng tạo trẻ AI) và đầu tháng 10 (PIISE); góp ý báo cáo trước khi nộp.

Nếu thuận tiện: giới thiệu thêm chuyên gia giao thông / môi trường / nhúng để phản biện ngắn.

13. Cam kết của nhóm học sinh

Làm việc đều đặn khoảng 1–2 giờ/ngày vào tháng 9 (thời gian đi học), tăng tải cuối tuần khi cần.

Ưu tiên hoàn thành prototype auto-turn-signal đạt mức demo ổn định trước khi mở rộng cảm biến.

Trung thực về dữ liệu mô phỏng / mô hình hóa; không trình bày vượt quá những gì đã kiểm chứng.

Gửi báo cáo tiến độ ngắn cho GVHD theo tuần (vài dòng + ảnh/video nếu có).

Sẵn sàng chỉnh sửa đề tài theo góp ý chuyên môn để đạt chuẩn khoa học và an toàn.

14. Kết luận ngắn

Đề tài xuất phát từ quan sát đời sống, có nền tảng dữ liệu gắn nghiên cứu quốc tế (HealthyAir HCMC), đã có web prototype chạy được, và có lộ trình chế tạo phần cứng phù hợp năng lực cũng như ràng buộc thời gian học tập. Với sự đồng hành của Giáo viên / Thạc sĩ hướng dẫn, nhóm tin rằng dự án đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ PIISE và hướng tới các sân chơi cấp cao hơn một cách vững chắc, đồng thời xây nền tảng cho định hướng cơ điện tử / ô tô.

— Hết tài liệu tổng hợp; nhóm sẵn sàng trao đổi trực tiếp theo lịch của Thầy/Cô —